Лист 1. Цель проекта по SMART

SMART-цель проекта

Цель проекта

Разработать первую версию мобильного приложения «ЗОЖ» для помощи пользователям в снижении веса за 7 месяцев в рамках бюджета 10 млн руб. силами удаленной команды из 10 человек, работающей по Scrum двухнедельными спринтами. Итоговый scope проекта включает: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет и трекер потребляемой воды. Критерий успеха проекта — 500 платных пользователей через месяц после публикации первой версии приложения.

Итоговый scope проекта

| № | Функциональный блок | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трекер калорий | Исходная задача проекта |
| 2 | План питания | Исходная задача проекта |
| 3 | Фитнес-план | Исходная задача проекта |
| 4 | Личный кабинет | Исходная задача проекта |
| 5 | Трекер потребляемой воды | Добавлен собственником на втором месяце проекта |

Проверка цели по SMART

| Критерий | Формулировка для проекта |
| --- | --- |
| S - конкретная | Создать первую версию мобильного приложения «ЗОЖ» с 5 функциональными блоками. |
| M - измеримая | Результат: первая версия приложения; срок - 7 месяцев; бюджет - 10 млн руб.; команда - 10 человек; критерий успеха - 500 платных пользователей через месяц после публикации. |
| A - достижимая | Ресурсы определены: команда из 10 человек, Scrum, двухнедельные спринты. |
| R - значимая | Приложение помогает пользователям снижать вес через контроль питания, активности и потребления воды. |
| T - ограниченная по времени | Первая версия должна быть подготовлена за 7 месяцев с даты старта проекта; критерий 500 платных пользователей проверяется через месяц после публикации. |

Оценка добавленной задачи

| Задача | Всего | Аналитик | Разработчик | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трекер потребляемой воды | 160 часов | 80 часов | 60 часов | 20 часов |

Лист 2. Устав проекта

| Поле устава | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Разработка первой версии мобильного приложения «ЗОЖ». |
| Планируемое время начала и окончания проекта | Январь 2023 - июль 2023. |
| Оценка бюджета проекта | 10 млн руб. |
| Место/сфера реализации | ИТ-стартап; мобильное приложение в сфере ЗОЖ, контроля питания, физической активности и снижения веса. |
| Заказчик проекта | Собственник продукта / собственник ИТ-стартапа. |
| Другие/ключевые участники проекта | Руководитель проекта; удаленная команда проекта из 10 человек. |
| Дата создания документа | 02.01.2023. |

Цели проекта

Создать первую версию мобильного приложения «ЗОЖ» в рамках ограничений: срок - 7 месяцев, бюджет - 10 млн руб., команда - 10 человек. Итоговый scope проекта: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет и трекер потребляемой воды. Критерий успеха проекта - 500 платных пользователей через месяц после публикации первой версии приложения.

Описание проекта

Проект направлен на разработку первой версии мобильного приложения «ЗОЖ» для помощи пользователям в снижении веса. В рамках проекта реализуются: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет и трекер потребляемой воды. После публикации первой версии приложения проверяется достижение критерия успеха - 500 платных пользователей через месяц после публикации.

Проект выполняется удаленной командой из 10 человек по Scrum. Разработка организована двухнедельными спринтами. Срок проекта - 7 месяцев, бюджет - 10 млн руб.

Требования к проекту и продукту

| Блок требований в уставе | Краткая фиксация |
| --- | --- |
| К проекту | Срок - 7 месяцев; бюджет - 10 млн руб.; команда - 10 человек; Scrum; спринт - 2 недели; формат работы - удаленный. |
| К продукту | Итоговый scope: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет, трекер потребляемой воды. |
| К backlog | Итоговый product backlog формируется из 5 функциональных блоков. Для трекера воды фиксируется оценка 160 часов. |
| К результату проекта | Первая версия приложения должна быть опубликована; целевой показатель успеха - 500 платных пользователей через месяц после публикации. |

Лист 3. Высокоуровневые требования к проекту

## Функциональность:

Личный кабинет:

работа пользователя с личным разделом приложения;

просмотр данных пользователя, связанных с использованием приложения.

Трекер калорий:

учет потребляемых калорий;

отображение дневного объема потребления калорий.

План питания:

отображение плана питания;

просмотр плана питания пользователем.

Фитнес-план:

отображение фитнес-плана;

просмотр запланированных физических активностей.

## Дополнительная функциональность:

Трекер потребляемой воды:

учет потребляемой воды;

отображение дневного объема потребляемой воды.

Учет добавленной задачи:

задача добавлена собственником на втором месяце проекта;

задача включена в итоговый scope проекта;

оценка трудоемкости - 160 часов: аналитик - 80 часов, разработчик - 60 часов, тестировщик - 20 часов.